****

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## **ВЯЗЬМА - БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### П О С Т А Н О В Л е н и е

от 30.12.2022 № 98

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15 ноября 2018 года № 84 |  |  |

Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15 ноября 2018 года № 84 (в редакции постановлений Администрации Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 23.04.2019 № 22, от 19.06.2019 № 38, от 18.09.2019 № 55, от 19.05.2020 № 27, от 12.11.2020 № 62, от 28.06.2022 № 49), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований Программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований Программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 58 298,5 тыс. рублей, из них:  2019-2021 год (всего) – 31 731,9 тыс. рублей;  2022 год – 17 248,0 тыс. рублей, из них:  средства областного бюджета – 13 386,6 тыс. рублей;  средства бюджета Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 3 861,4 тыс. рублей;  2023 год – 4 729,7 тыс. рублей, из них:  средства бюджета Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 4 729,7 тыс. рублей;  2024 год – 4 588,9 тыс. рублей, из них:  средства бюджета Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 4 588,9 тыс. рублей. |

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Администрации Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://вязьма-брянская.рф/>).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Вязьма - Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области **В.П. Шайторова**

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15.11.2018 № 84 (в редакции постановлений Администрации Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 23.04.2019 № 22, от 19.06.2019 № 38, от 18.09.2019 № 55, от 19.05.2020 № 27, от 12.11.2020 № 62, от 28.06.2022 № 49, от 30.12.2022 № 98)  Приложение  к муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» |

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области»

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

(очередной финансовый год и плановый период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования  (руб.) | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования  (руб.) | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области"** | **2022-2024 годы** | **Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения** | **17 247 967,89** | **4 729 700,00** | **4 588 873,37** |
| 1.1 | Расходы на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог | 2022-2024 годы | Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения | 585 996,92 | 729 700,00 | 744 500,00 |
| 1.2 | Расходы на капитальный и текущий ремонт за счет бюджета поселения | 2022-2024 годы | Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 1 844 373,37 |
| 1.3 | Расходы на содержание дорог за счет бюджета поселения | 2022-2024 годы | Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения | 2 884 148,8 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4 | Расходы на выполнение проектных работ автомобильных дорог местного значения | 2022 | Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения | 27 882,41 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы на содержание дорог общего пользования (чистка от снега, уборка, подсыпка, окашивание, содержание остановочных пунктов, а так же прочие аналогичные мероприятия) за счет средств дорожного фонда | 2022 | Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения | 299 939,76 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 год | Администрация Вязьма - Брянского сельского поселения | 13 400 000,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **17 185 936,68** | **4 729 700,00** | **4 588 873,37** |