

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЯЗЬМА - БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 20.07.2015 № 42-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.06.2014 № 48а-р |

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.06.2014 № 48а-р «Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 2014 - 2043 годы, на 2014 - 2015 годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Вязьма-Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области **В.П. Шайторова**

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области  от 20.07.2015 № 42-р  Приложение  к распоряжению Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области  от 24.06.2014 № 48а-р |

**Краткосрочный план**

**реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Вязьма – Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 2014-2043 годы,**

**на 2014-2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Виды работ/услуг по капитальному ремонту |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящих-ся в собственности граждан |
| кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Итого** по Вязьма-Брянскому сельскому поселению Вяземского района Смоленской области | | X | X | X | X | X | 1 267,00 | 1 142,10 | 883,90 | Х |
| 1 | с. Вязьма-Брянская,  ул. Авиационная, д. 5 | 1991 | - | панели | 3 | 2 | 839,50 | 745,70 | 745,70 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, подвальных помещений, фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета |
| 2 | с. Вязьма-Брянская,  ул. Школьная, д. 2 | 1983 | - | кирпич | 2 | 1 | 427,50 | 396,40 | 138,20 | Ремонт крыши, подвальных помещений |