

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЯЗЬМА - БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 31.05.2022 № 44-р

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к отопительному периоду 2022 – 2023 годов |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и статьей 26 Устава Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к отопительному периоду 2022 – 2023 годов.

2.Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде и разместить на официальном сайте Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области <http://вязьма-брянская.рф/>

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава муниципального образования

Вязьма - Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области **В.П. Шайторова**

Приложение

к распоряжению

Администрации Вязьма-Брянского

сельского поселения Вяземского района

Смоленской области

от 31.05.2022 № 44-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области**

**к отопительному периоду 2022/2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения работ** | **Объем капитальных вложений**  **(тыс. руб.)** | **Источник финансирования** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Проведение заседаний штаба по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно |  |  | В.П. Шайторова |
| 2.  2.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме канализационных объектов ООО «Стимул».  Мероприятия по подготовке к зиме водопроводно-канализационных объектов: | июнь - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 2.1.1. | Содержание и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения. | 2022 год | 1 054,4 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения | В.П. Шайторова |
| 2.1.2. | Ремонт оборудования на очистных сооружениях | 2 и 3 квартал 2022 год |  | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.3. | Текущий ремонт КНС – 300, КНС – 150, КНС – ул. Авиационная (Покраска, ремонт канализационных насосов, подготовка электрооборудования к зиме и др.) | 2 и 3 квартал 2022 год |  | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.4. | Ремонт и замена светильников; покраска на водонасосной станции 2-го подъема | 2 и 3 квартал 2022 год |  | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.5. | Ремонт водопроводных колонок, устранение авариных ситуаций на водопроводной сети | 2022-2023 год |  | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.  3.1 | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул».  Мероприятия по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка: | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 3.1.1. | Содержание и текущий ремонт систем теплоснабжения | 2022 год | 1 157,3 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения | В.П. Шайторова |
| 3.1.2. | Благоустройство прилегающей территории и здания котельной; покос территории котельной | май – сентябрь 2022 г. | 65,04 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.3. | Экспертиза пром. безопасности газо-горелочных устройств | июнь  2022 год | 234,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.4. | Ревизия и замена запорной арматуры; ревизия и обслуживание насосного оборудования | май – июнь  2022 год | 309,24 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.5. | Ремонт насосов | май – июнь  2022 год | 1356,3 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.6. | Работы на центральном тепловом пункте (ревизия, обслуживание сетевых насосов, установка резервного теплообменника и др.) | май – ноябрь  2022 год | 746,81 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.7. | Приобретение и замена 2-х бойлеров на ЦТП | 3 квартал  2022 год | 600,00 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения | В.П. Шайторова |
| 3.1.8. | Работы на тепловых сетях (замена запорной арматуры, восстановление изоляции тепловых сетей, промывка и опрессовка тепловых сетей, и др.) | 2 и 3 квартал  2022 год | 1536,1 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 5. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме жилых домов ООО «Стимул». | июнь - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |