Приложение № 3 к распоряжению Администрации Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 23.05.2016 № 22-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вязьма - Брянского  сельского  поселения

Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения работ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний штаба по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства | ежемесячно | В.П. Шайторова |
| 2. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме канализационных объектов ООО «Стимул» (план работ прилагается) | май – сентябрь 2016 года | В.П. Шайторова |
| 3. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме водопроводных сетей ООО «Стимул» (план работ прилагается) | май – сентябрь 2016 года | В.П. Шайторова |
| 4. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул» (план работ прилагается) | май – сентябрь 2016 года | В.П. Шайторова |
| 5. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме жилых домов ООО «Стимул» (план работ прилагается) | май – сентябрь 2016 года | В.П. Шайторова |
| 6. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме электросетевого имущества Вяземскими районными эл. сетями филиала ПАО МРСК ЦЕТРА» - Смоленскэнерго» (план работ прилагается) | май – сентябрь 2016 года | В.П. Шайторова |
| 7. | Осуществление контроля за капитальным ремонтом домов: ул. Авиационная, д.2,7,13, ул. Рабочая, д.9, организованным НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" | в течение 2016 года | В.П. Шайторова |
| 8. | Ремонт внутрипоселковых дорог | май – сентябрь 2016 года | В.П. Шайторова |